## Slide 1
PROJET DE SYNTHÈSE
Pr. Komi Sodoke
Segmentation de
Lésions Cutanées
par Intelligence Artificielle
Analyse dermatoscopique assistée par IA
Présentés par:
Roman Goldur
Sarah Amouri

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
07
08
Contexte
et Objectifs du projet
Calendrier des activités
Exigences fonctionnelles & non fonctionnelles
Conception de la solution IA
Configuration de la plateforme IA
Développement & intégration
Validation qualité & sécurité
Déploiement efficace
Plan de la présentation

## Slide 3
01 · Contexte & Problématique
🔬 CONTEXTE
La vision par ordinateur extrait automatiquement des informations depuis des images médicales.
Analyse des lésions cutanées en dermatologie.
Amélioration de la rapidité et la précision du diagnostic.
❓ PROBLÉMATIQUE
Comment développer un système capable de :
1. Segmenter automatiquement une lésion cutanée
2. Extraire des indicateurs géométriques fiables
3. Produire un score d'analyse visuel et interprétable
⚠️ Le système ne doit pas être présenté comme un outil de diagnostic médical.
1

## Slide 4
01 · Objectifs du Projet
OBJECTIF PRINCIPAL
Développer un système basé sur YOLOv8 permettant la segmentation d'instance de lésions cutanées
Détection
Localiser et segmenter automatiquement la lésion dans l'image d'entrée
Métriques
Calculer la surface et la régularité la lésion segmentée
Score
Produire un indicateur de sévérité basé sur taille et irrégularité
Visualisation
Afficher masque, contours et métriques de façon claire et lisible
Formule de circularité : C = (4π × A) / P²
2

## Slide 5
S1
Recherche & Dataset
Exploration ISIC, état de l'art YOLOv8, mise en place environnement
S2
Modèle IA
Configuration YOLOv8, fine-tuning, premiers tests d'inférence
S3
Segmentation & Tests
Validation masques, calcul IoU / Dice, correction des erreurs
S4
Extraction métriques
Calcul aire, périmètre, circularité, score de sévérité
S5
Interface & Visualisation
Développement UI Streamlit, affichage résultats, UX tests
S6
Finalisation & Rapport
Rapport écrit, présentation orale, démo fonctionnelle
02 · Calendrier des Activités
3
Notes: Planification du projet (6 sprints)
Le projet a été structuré en six sprints successifs, permettant de couvrir l’ensemble du cycle de développement : préparation des données, entraînement des modèles, analyse des résultats et mise en place du pipeline final. Chaque sprint correspond à un objectif précis et mesurable.
Sprint 1 — Cadrage du projet et mise en place de l’environnement
Ce premier sprint a permis de définir les objectifs du projet et de préparer l’environnement technique nécessaire.
Travaux réalisés :
Analyse du document d’attentes fourni par l’enseignant
Définition du problème : segmentation de lésions cutanées à partir du dataset ISIC2018.
Choix des métriques d’évaluation (mAP50, mAP50‑95, précision, rappel, IoU, Dice).
Mise en place de l’environnement Colab et création du dépôt GitHub.
Structuration initiale des notebooks et de l’arborescence du projet.
Sprint 2 — Préparation et structuration du dataset
L’objectif de ce sprint était d’obtenir un dataset propre, cohérent et exploitable par YOLOv8‑Seg.
Travaux réalisés :
Téléchargement et vérification du dataset ISIC2018.
Nettoyage et binarisation des masques.
Redimensionnement des images et masques.
Création du fichier YAML pour YOLOv8‑Seg.
Séparation du dataset en ensembles d’entraînement, validation et test.
Sprint 3 — Entraînements initiaux et analyse préliminaire (série 100‑20‑20)
Ce sprint a permis d’obtenir une première série de résultats afin d’évaluer le comportement des modèles.
Travaux réalisés :
Entraînement des modèles YOLOv8n‑seg, YOLOv8s‑seg et YOLOv8m‑seg.
Sauvegarde des runs et extraction des poids (best.pt).
Analyse préliminaire des métriques (mAP, précision, rappel, pertes).
Identification des premières limites : sous‑apprentissage, instabilité, pertes élevées.
Sprint 4 — Ajustement des hyperparamètres et entraînements avancés (série 125‑50‑50)
Ce sprint a été consacré à l’amélioration des performances des modèles.
Travaux réalisés :
Ajustement des hyperparamètres : taille d’image, taux d’apprentissage, patience, dropout, mask_ratio.
Entraînement des trois modèles avec les nouveaux réglages.
Analyse comparative entre la série 100‑20‑20 et la série 125‑50‑50.
Sélection des configurations les plus prometteuses.
Sprint 5 — Entraînements finaux et sélection du meilleur modèle (série 150‑50‑50)
Ce sprint a permis d’obtenir les modèles définitifs utilisés dans le pipeline final.
Travaux réalisés :
Entraînement final des modèles YOLOv8n/s/m‑seg.
Analyse détaillée des métriques finales.
Comparaison des trois séries d’entraînement.
Sélection du meilleur modèle (YOLOv8s‑seg) pour l’inférence.
Sprint 6 — Développement du pipeline d’inférence, tests et rédaction
Le dernier sprint a été consacré à la mise en place du pipeline final et à la rédaction du rapport.
Travaux réalisés :
Développement du pipeline d’inférence (prétraitement, prédiction, post‑traitement).
Génération des visualisations : image originale, masque prédit, superposition.
Évaluation sur l’ensemble de test (IoU, Dice).
Rédaction du rapport final et préparation de la présentation.
Finalisation du dépôt GitHub (notebooks, scripts, modèles, documentation).

## Slide 6
02 · Planification du Projet — 6 Sprints
Analyse du document d'attentes
Définition du problème (ISIC2018)
Choix des métriques (mAP, IoU, Dice)
Mise en place Colab + GitHub
Téléchargement & vérification ISIC2018
Nettoyage & binarisation des masques
Redimensionnement images & masques
Séparation train / val / test + YAML
YOLOv8n/s/m-seg — série 100‑20‑20
Extraction des poids (best.pt)
Analyse préliminaire mAP, rappel
Identification limites & instabilités
Ajustement lr, patience, dropout, mask_ratio
Re-entraînement série 125‑50‑50
Analyse comparative S3 vs S4
Sélection configs prometteuses
Entraînement final série 150‑50‑50
Analyse détaillée métriques finales
Comparaison 3 séries d'entraînement
Sélection YOLOv8s‑seg (meilleur)
Pipeline inférence (pré/post‑traitement)
Visualisations : masque, superposition
Évaluation finale IoU & Dice
Rapport, démo, dépôt GitHub finalisé
S1
Cadrage & Environnement
S2
Préparation du Dataset
S3
Entraînements Initiaux
S4
Optimisation Hyperparamètres
S5
Entraînements Finaux
S6
Pipeline, Tests & Rapport
4

## Slide 7
03 · Exigences Fonctionnelles
⚙️ SYSTÈME IA
YOLOv8-seg
📥 EF1
Entrée image
Accepter une image de peau en entrée (JPG, PNG)
🎯 EF2
Détection & Segmentation
Détecter la lésion et générer un masque précis
🗺️ EF3
Masque de segmentation
Produire un masque binaire isolant la lésion
📐 EF4
Aire & Périmètre
Calculer surface (px) et périmètre du contour
🔵 EF5
Circularité
Calculer C = (4π×A) / P² pour mesurer l'irrégularité
📊 EF6
Score & Affichage
Générer un score final et afficher image + métriques
Flux de traitement : EF1 → EF2 → EF3 → EF4 → EF5 → EF6
5
Notes: Doiet etre explicite

## Slide 8
03 · Exigences Non Fonctionnelles
⚡ ENF1
Performance
▸ < 2s GPU / < 10s CPU
▸ ≥ 10 images/min en batch
▸ < 6 Go VRAM
🎯 ENF2
Précision
▸ mAP50-95 ≥ 0.50
▸ IoU ≥ 0.70 | Dice ≥ 0.80
▸ Variation mesures < 5%
🔐 ENF3
Sécurité
▸ Aucune donnée personnelle
▸ Images anonymisées
▸ Fichiers temp. supprimés
🛠️ ENF4
Maintenabilité
▸ Code modulaire & PEP8
▸ Remplacement modèle facile
▸ Tests ≥ 60% couverture
🖥️ ENF5–7
Qualité
▸ Seed fixe → reproductibilité
▸ Interface intuitive (Streamlit)
▸ Multi-OS compatible
📦 ENF8–9
Scalabilité
▸ Batch sans dégradation
▸ Intégration YOLOv8l/v9
▸ Logs + historique complet
6
Notes: Ca nempeche pas le systeme de fonctionner

## Slide 9
04 · Conception de la Solution IA
01
02
03
04
05
06
Acquisition
Prétraitement
YOLOv8-seg
Post-traitement
Extraction
Score & Visu
Dataset ISIC
JPG / PNG
Resize 640px
Normalisation [0,1]
Inférence IA
Masque polygonal
Morphologie
Débruitage
Aire · Périmètre
Circularité C
Score sévérité
Image + métriques
Formule de Circularité
C = (4π × A) / P²
Python · YOLOv8 (Ultralytics) · OpenCV · Streamlit · GPU NVIDIA T4/RTX
Stack Technique
Données : Dataset public ISIC — diversité de phototypes, images annotées avec masques de référence
7

## Slide 10
8

## Slide 11
Contraintes rencontrees
8
Notes: 1-Trouver le bon dataset qui permet la segmentation.
2-La classification qu’on a faite avant est seulement une classification (clustering). 3-La segmentation vise plutôt à détecter l’image et les surfaces afin de déterminer s’il s’agit d’une lésion anormale. Si la forme n’est pas régulière, cela peut potentiellement indiquer une maladie.
4-La taille du dataset pour entraîner le modèle : plus de 2300 images (environ 10 Go d’images visuelles).
5-Supprimer les datasets inutiles afin de réduire la taille du stockage.
6-Entraîner le modèle avec un plus petit dataset.
7-Limite du Drive.
8-Lenteur lors de l’upload.
9-Lors de l’upload du fichier ZIP, le dézippage prend beaucoup de temps.
10-Utilisation du GPU pour de meilleures performances.
11-Limite du GPU T4 disponible.
12-Limite de 5 Go sur Colab.
13-Lorsque nous essayons d’entraîner le modèle, le kernel plante.
14-Prendre un échantillon du dataset afin d’éviter le surentraînement ou le sous-entraînement.
15- On a essaye de kaggle pour entrainer, permet utilisation de plusieurs ressources sauf que kaggle ne sauvegarde pas le resultat d`exécution après la deconnexion du run time
16- pris 150 images pour le train, 50 test, 50 validation

## Slide 12
9

## Slide 13
10

## Slide 14
06 · Développement & Intégration

## Slide 15
07 · Validation Qualité & Sécurité
11

## Slide 16
08 · Déploiement Efficace de la Solution IA
12

## Slide 17
Conclusion
Ce projet met en œuvre des techniques avancées de vision par ordinateur
pour analyser automatiquement des images de lésions cutanées.
🤖
IA appliquée
YOLOv8 pour la segmentation d'instance médicale
📐
Métriques fiables
Aire, périmètre, circularité et score de sévérité
🩺
Impact réel
Aide à l'analyse visuelle, non au diagnostic médical
13